附件1：

南京航空航天大学基建管理权力目录

| 序号 | 权力事项 | 权力内容 | 权力行使主要依据 | 权力运行主要风险 | 风险防控机制措施 | 相关责任岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 采购方式 确定 | 1.采购方式 确定权 | 1.《南京航空航天大学实施政府采购管理办法》； 2.《南京航空航天大学大项物资采购和工程建设招标管理办法》； 3.《基建处建设项目投标入围单位确定办法》。 | 不按规定选用采购方式，满足迎合特定方的利益。 | 1.完备书面痕迹性材料； 2.强化审核(批)机制。 | 基建处综合科科长、分管副处长、处长；采招办； 大项组 |
| 二 | 招标公告（资格预审）编制、发布 | 2.招标公告（资格预审）内容 拟定权 | １．《南京航空航天大学实施政府采购管理办法》； ２．《南京航空航天大学大项物资采购和工程建设招标管理办法》。 | 自由裁量权偏大，内容主观随意，可能针对或排斥潜在供应商。 | 1.完备书面痕迹性材料； 2.强化审核(批)机制。 | 基建处项目负责人或其他负责人、综合科工作人员 |
|  |  | 3.招标公告（资格预审）内容 审核权 |  | 1.责任心不够，盲目签字； 2.原则性不强，满足迎合特定方利益。 | 1.完备书面痕迹性材料； 2.强化审核(批)机制。 | 基建处综合科科长、分管副处长； 采招办 |
|  |  | 4.招标公告（资格预审）发布权 |  | 主观随意，不按规定时间、媒介发布招标公告（资格预审），甚至满足迎合特定方利益。 | 1.完备书面痕迹性材料； 2.强化监督。 | 采招办 |
| 三 | 招标文件 编制 | 5.招标文件内容拟定权 | １.《南京航空航天大学实施政府采购管理办法》； ２.《南京航空航天大学大项物资采购和工程建设招标管理办法》； ３.《南京航空航天大学基本建设项目实施过程投资控制办法》； 4.《基建处招标文件编制及中标单位投标文件审核程序》。 | 编制招标文件自由裁量权偏大，方案、内容失实、主观随意，可能针对或排斥特定供应商。 | 1.完备书面痕迹性材料； 2.强化审核(批)机制。 | 基建处项目负责人或其他负责人、综合科工作人员 |
|  |  | 6.招标文件内容审核(批)权 |  | 1.责任心不够，盲目签字； 2.原则性不强，满足迎合特定方利益。 | 1.完备书面痕迹性材料； 2.强化审核(批)机制。跟踪审计项目的招标文件需经审计处工作人员审核。 | 基建处工程管理科或维修工程管理科科长、综合科科长、分管副处长；审计处工作人员 |
| 四 | 供应商资格审查 | 7.供应商资格 审查权 | 1.《南京航空航天大学实施政府采购管理办法》； 2.《南京航空航天大学大项物资采购和工程建设招标管理办法》； 3.《基建处建设项目投标入围单位确定办法》。 | 1.责任性不够，审查不严； 2.原则性不强，满足迎合特定方利益。 | 1.完备书面痕迹材料； 2.强化集体审查机制。 | 基建处综合科、采招办、监察处工作人员；大项组 |
| 五 | 评标委员会组成 | 8.评标委员会成员、人数确定权 | 1.《南京航空航天大学实施政府采购管理办法》； 2.《南京航空航天大学大项物资采购和工程建设招标管理办法》； 3.《关于调整大项物资采购和工程建设项目招标领导小组的通知》； 4.《基建处建设项目评标小组成员组成办法》。 | 评标委员会成员相对固定，且长期处于较公开透明状态，增加招投标潜在风险。 | 1.完备书面痕迹性材料； 2.引进校外专家。 | 釆招办负责人；大项组；监察处工作人员；基建处综合科科长、分管副处长 |
| 六 | 开标、评标、定标过程 组织执行 | 9.过程组织权 | 1.《南京航空航天大学实施政府采购管理办法》； 2.《南京航空航天大学大项物资采购和工程建设招标管理办法》。 | 1.验标不到位，唱标不严格； 2.干预评标委员会成员独立评审； 3.评标评审过程泄露信息。 | 1.加强现场过程监督； 2.加大部分环节公开程度； 3.完备书面痕迹性材料。 | 釆招办工作人员、负责人；监察处工作人员 |
|  |  | 10.评标评审 执行权 |  | 1.评标委员会成员倾向性评审； 2.评标委员会成员评审中泄露信息。 | 1.加强现场过程监督； 2.加大评标结果公开程度； 3.完善评标委员会成员考核更新机制。 | 评标委员会成员； 监察处工作人员 |
| 七 | 合同签订 | 11.合同签订前的洽商权 | 1.《南京航空航天大学实施政府采购管理办法》； 2.《南京航空航天大学大项物资采购和工程建设招标管理办法》； 3.《南京航空航天大学基本建设项目实施过程投资控制办法》； 4.《基建处签订合同前洽商程序》； 5.《基建处合同条款审核程序》。 | 1.责任性不够，洽商不到位； 2.原则性不强，满足迎合特定方利益； 3.故意拖办，谋求利益。 | 1.强化审核(批)机制。跟踪审计项目合同签订前的洽商需有审计处工作人员参与，重大问题须报大项组决定； 2.加强效能督查。 | 基建处综合科工作人员、科长、分管副处长、处长；审计处工作人员；大项组 |
|  |  | 12.合同内容 拟定权 |  | 1.责任心不够，条款确认不细致、不到位； 2.原则性不强，满足迎合特定方利益； 3.故意拖办，谋求利益。 | 1.完备书面痕迹材料； 2.强化审核(批)机制； 3.加强效能督查。 | 基建处综合科工作人员、科长 |
|  |  | 13.合同内容 审核权 |  | 1.责任心不够，盲目签字； 2.故意拖办，谋求利益。 | 1.完备书面痕迹材料； 2.强化审核(批)机制。跟踪审计项目合同内容需经审计处工作人员审核； 3.加强效能督查。 | 基建处分管副处长；审计处工作人员；采招办工作人员 |
| 八 | 工程建设 费用支付 | 14.付款申请 审核（批）权 | 1.《基建处工程经费支付审批程序》； 2.《基本建设财务管理规定》； 3.《国有建设单位会计制度》； 4.《基建财务管理办法》； 5.《财务处业务操作指南》。 | 1.合同执行情况确认不到位，资金安全存在风险； 2.原则性不强，满足迎合特定方利益； 3.故意拖办，谋求利益； 4.责任心不够，盲目签字。 | 1.完备书面痕迹材料； 2.强化审核(批)机制； 3.加强效能督查。 | 基建处项目负责人或其他经办人、综合科工作人员、科长、分管副处长、处长；财务处领导 |
|  |  | 15.款项支付权 |  | 审核不严，资金安全存在风险。 | 1.建立科学的财务制度和业务操作流程； 2.严格执行授权审批制度； 3.严格按照基建财务业务操作流程办理资金支付。 | 财务处基建财务科工作人员、处领导 |
| 九 | 工程变更 | 16.工程变更要求核实确认权 | 1.《南京航空航天大学基本建设项目实施过程投资控制办法》； 2.《基建处工程变更程序》。 | 1.责任心不够，确认变更工作不细致； 2.原则性不强，满足迎合特定方利益。 | 1.完备书面痕迹材料； 2.严格管理程序； 3.强化审核(批)机制。较大变更请示基建处分管副处长、处长，重大变更请示校领导。因功能需要涉及的大的工程变更，须经学校相关职能部门批准。 | 基建处项目负责人、工程管理科或维修工程管理科科长、分管副处长、处长；相关职能部门 |
|  |  | 17.工程变更 复核权 |  | 1.审核不严，使变更要求与结果不符； 2.放任忽视，满足迎合特定方利益。 | 1.完备书面痕迹材料； 2.强化审核(批)机制。 | 基建处工程管理科或维修工程管理科科长、分管副处长； 相关人员、部门 |
|  |  | 18.工程变更 签发权 |  | 1.责任心不够，审核不严； 2.原则性不强，把关不实。 | 1.完备书面痕迹材料； 2.强化审核(批)机制。 | 基建处分管副处长、处长 |
| 十 | 工程签证 | 19.工程签证 内容审核权 | 1.《南京航空航天大学基本建设项目实施过程投资控制办法》； 2.《基建处工程签证程序》。 | 1.责任心不够，审核不严，确认签证不细致； 2.原则性不强，满足迎合特定方利益。 | 1.完备书面痕迹材料； 2.严格管理程序； 3.强化审核(批)机制。跟踪审计项目的工程签证需经审计处工作人员审核。单次工程变更预计增加造价5万元（含）以上的，须事先向分管基建工作的校领导报告，经同意后方可办理签证。 | 基建处项目负责人、工程管理科或维修工程管理科科长、分管副处长； 审计处工作人员 |
|  |  | 20.工程签证 签发权 |  | 1.责任心不够，审核不严； 2.原则性不强，把关不实。 | 1.完备书面痕迹材料； 2.强化审核(批)机制。 | 基建处分管副处长、处长 |
| 十一 | 材料定质 定价 | 21.材料定质 核价权 | 《基建处工程材料定质定价程序》 | 1.责任心不够，市场了解不充分； 2.原则性不强，满足迎合特定方利益。 | 1.完备书面痕迹材料； 2.严格管理程序； 3.强化审核(批)机制。跟踪审计项目的材料定质定价需经审计处工作人员复核。 | 基建处项目负责人、工程管理科或维修工程管理科科长、综合科工作人员、科长；审计处工作人员 |
|  |  | 22.材料定质 定价审批权 |  | 1.责任心不够，审核不严； 2.原则性不强，把关不实。 | 1.完备书面痕迹材料； 2.强化审核(批)机制。单一品种材料总价在20万元以上的，定质定价方案需经大项组批准。 | 基建处分管副处长、处长；大项组 |
| 十二 | 材料验收 | 23.材料验收 监督权 | 《基建处工程材料验收办法》 | 1.责任心不够，监督不到位； 2.原则性不强，随意妥协； 3.故意降低门槛，满足迎合特定方利益。 | 1.完备书面痕迹材料； 2.加强各级巡检力度； 3.强化监督考核。 | 基建处项目负责人，相关合同执行管理及检查、质量管理及检查工作人员 |
| 十三 | 施工管理 | 24.施工过程 监管权 | 1.《中华人民共和国建筑法》； 2.《中华人民共和国合同法》； 3.《建设工程质量管理条例》； 4.《建设工程安全生产管理条例》。 | 1.责任心不够，监督不到位； 2.放任监管，满足迎合特定方利益。 | 1.完备书面痕迹材料； 2.加强各级巡检力度； 3.落实项目负责人参加现场工程例会，提高处、科领导参会频次； 4.强化监督考核。 | 基建处项目负责人、工程管理科或维修工程管理科科长、分管副处长 |
|  |  | 25.施工质量、安全、进度等 检查权 |  | 1.责任心不够，检查不到位； 2.放任检查，满足迎合特定方利益。 |  | 基建处项目负责人、工程管理科或维修工程管理科科长、分管副处长 |
| 十四 | 监理管理 | 26.监理工作 过程监管权 | 1.《中华人民共和国建筑法》； 2.《中华人民共和国合同法》； 3.《建设工程监理规范》。 | 1.责任心不够，监管不到位； 2.放任监管，满足迎合特定方利益。 | 1.完备书面痕迹材料； 2.加强各级巡检力度； 3.落实项目负责人参加现场工程例会，提高处、科领导参会频次； 4.强化监督考核。 | 基建处项目负责人、工程管理科或维修工程管理科科长、分管副处长 |
|  |  | 27.监理工作 质量检查权 |  | 1.责任心不够，检查不到位； 2.放任检查，满足迎合特定方利益。 |  | 基建处项目负责人、工程管理科或维修工程管理科科长、分管副处长 |
| 十五 | 工程结算 | 28.结算资料 审核权 | 1.《南京航空航天大学基本建设项目实施过程投资控制办法》； 2.《南京航空航天大学基本建设及维修装潢工程项目结算审计实施办法》； 3.《南京航空航天大学基建工程委托审计质量控制实施细则》。 | 1.责任心不够，盲目签字； 2.故意放任隐瞒未能真实反映工程建设内容的结算资料，满足迎合特定方利益； 3.故意拖办，谋求利益。 | 1.完备书面痕迹性材料； 2.完善审核(批)机制； 3.加强效能督查。 | 基建处项目负责人、综合科工作人员、分管副处长 |
|  |  | 29.结算送审 项目审批权 |  | 1.责任心不够，盲目签字； 2.故意拖办，谋求利益。 | 1.完备书面痕迹性材料； 2.完善审核(批)机制。 | 基建处处长；财务处领导 |
|  |  | 30.工程结算 审核（批）权 |  | 1.履行职责不到位，工程结算审核报告未能真实、合法、完整地反映实际情况； 2.未能客观公正地开展审计，满足迎合特定方利益。 | 1.完备书面痕迹性材料； 2.重视集体研究决策； 3.完善审核(批)机制； 4.强化监督考核。 | 审计处工作人员、副处长、处长 |
| 十六 | 工程质量 验收 | 31.质量验收 检查权 | 《基建处工程质量验收办法》 | 1.责任心不够，检查不到位； 2.故意降低标准，满足迎合特定方利益； 3.故意拖办，谋求利益。 | 1.完备书面痕迹性材料； 2.加强效能督查，强化监督考核。 | 基建处项目负责人 |
|  |  | 32.验收整改 督办权 |  | 1.责任心不够，整改督办不到位； 2.原则性不强，放任整改，满足迎合特定方利益。 |  | 基建处项目负责人 |
|  |  | 33.竣工验收权 |  | 1.责任心不够，验收不到位； 2.故意降低标准，满足迎合特定方利益； 3.故意拖办，谋求利益。 |  | 基建处项目负责人、工程管理科科长、分管副处长 |